## Slide 1: Нецелевые интеграции
Февраль 2021 - ДИТА

## Slide 2: В чем заключается задача
1. В течение первого квартала 2021 составлена карта нецелевых интеграций в разрезе критичных Информационных Систем.
2. В течение второго квартала 2021 сформировать план-график отказа от нецелевых интеграций:
2.1 Стримы ответственные за развитие ИС должны включить в бэклог Стрима архитектурную задачу по анализу выявленных нецелевых интеграций.
2.2. Определить сроки отказа от нецелевых интеграций и проектов в рамках которых будет осуществлен переход на целевые интеграции.
Ответственным за нецелевую интеграцию определен потребитель данных.
Под нецелевыми интеграциями подразумеваются: Файловый обмен (включая FTP), прямые соединения БД-БД, DataSource в смежные ИС (исключая ETL-процессы загрузки в хранилища и обращения к витринам данных хранилищ), интеграция через сообщения электронной почты.

## Slide 3: Дорожная карта
№ | Этап | Ответственный | 15.02 | 22.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 30.04 | 30.06 | Комментарии
1 | Установочная встреча | ДИТА, ДППСиС, ДРИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначить ответственных от ДППСиС и ДРИ, отвечающих за сбор и свод информации и ДТР в части дальнейшей работы
2 | Сбор информации в шаблон в разрезе Система - Нецелевая интеграция | ДППСиС ДРИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполнение шаблона в таблице Excel, разработанного ДИТА
3 | Обработка информации в разрезе ДТР/Стрим для формирования плана отказа от нецелевых реализаций | ДИТА (Галеев В.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обогащение информацией из РИС, КРОСС. Получение распределения идентифицированных нецелевых интеграций в разрезе систем по Стримам-исполнителям (Стрим, отвечающий за развитие ИС).
4 | Установочная встреча с ДТР для последующего планирования | ДИТА, ДППСиС, ДРИ, ДТР |  |  |  |  |  |  |  |  | Подведение итогов идентификации нецелевых интеграций. Сколько систем (с указанием статуса целевая/не целевая) с нецелевыми интеграциями и за каким ДТР закреплено.
5 | Получение ссылок на архитектурные задачи в бэклогах Стримов | ДТР |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача вносится в бэклог Стрима ответственного за развитие ИС, где ИС потребитель данных (не провайдер данных).
6 | Анализ полученной карты нецелевых интеграций | ДТР |  |  |  |  |  |  |  |  | Стримы проводят анализ полученной в результате инвентаризации карты нецелевых интеграций
7 | Формирование планов перехода на целевые интеграции | ДТР, ДИТА |  |  |  |  |  |  |  |  | Стримы должны сформировать план-графики перехода на целевые интеграции по своим ИТ-системам.
18.02.2021
15.03.2021
18.03.2021
22.03.2021
09.04.2021
30.04.2021
30.06.2021

## Slide 4: Результат инвентаризации по ответственным
В ходе инвентаризации выявлено 63 нецелевых метода интеграции 35 критичных ИТ-систем с 35 поставщиками данных (32 целевые ИТ-системы и 3 внешних провайдера).
Ответственное подразделение | Ответственный за развитие от Блока/ Департамента по РИС | Количество ИС, имеющие нецелевые интеграции |  |  | Количество точек интеграции со стороны ИС потребителя |  |  |  |  | Количество точек интеграции со стороны ИС провайдера |  |  | 
 |  | Количество критичных ИТ-систем потребителей | Количество ИТ-систем провайдеров |  | DB-Link | Data Source | Файл Server | SMTP |  | DB-Link | Data Source | Файл Server | SMTP
ДТРСПБ | Захаров Михаил Сергеевич | 8 | 9 |  | 0 | 5 | 7 | 0 |  | 0 | 2 | 8 | 0
ДТРКБ | Майзенберг Филипп Сергеевич | 19 | 12 |  | 11 | 9 | 13 | 3 |  | 11 | 8 | 12 | 1
ДТРРБ | Фетисов Алексей Вячеславович | 7 | 4 |  | 1 | 0 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0
ДУКТИ | Безбогов Сергей Александрович | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
ДТРОС | Рыбченко Никита Евгеньевич | 0 | 5 |  | - | - | - | - |  | 1 | 4 | 4 | 1
ДОБ | Саранцев Дмитрий Васильевич | 0 | 1 |  | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 2 | 0
- | Внешние провайдеры (ММВБ,СПБ, ГИС ЖКХ) | 0 | 3 |  | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 2 | 1
 | Итого: | 35 ИС-потребителей | 35 ИС-провайдеров |  | 12 | 15 | 33 | 3 |  | 12 | 15 | 33 | 3
 |  |  |  |  | 63 точки интеграции |  |  |  |  | 63 точки интеграции |  |  | 

## Slide 5: Список ИТ-систем потребителей
РИС ИД | Название ИС ПОТРЕБИТЕЛЬ | Стрим | Ответственный за развитие от Блока/Департамента
1534 | Приложение 112 | IT4IT | Безбогов Сергей Александрович
1577 | Комплаенс | Compliance и финансовый мониторинг | Захаров Михаил Сергеевич
620 | ИАС "SC-Наличность" | Обеспечение наличного денежного обращения | Захаров Михаил Сергеевич
1132 | АРМ КБР-СПФС | Расчетная система | Захаров Михаил Сергеевич
76 | Концентратор финансовых транзакций на базе WebSphere Message Broker (КФТ) | Расчетная система | Захаров Михаил Сергеевич
47 | Система электронного обмена сообщениями с налоговыми органами (АРМ ОСНОР) | ЭДО с ГО | Захаров Михаил Сергеевич
81 | Система электронного взаимодействия с федеральными органами «ЦЕНТРОС» | ЭДО с ГО | Захаров Михаил Сергеевич
1202 | ЭДО Зарплата | Операции по банковским картам и сбережения ФЛ | Захаров Михаил Сергеевич
1165 | Система зарплатных проектов | Операции по банковским картам и сбережения ФЛ | Захаров Михаил Сергеевич
490 | ДБО 2.0 | Интернет банк КИБ | Майзенберг Филипп Сергеевич
739 | IBBOSS | Сервисы операционной поддержки инвестиционного бизнеса | Майзенберг Филипп Сергеевич
378 | Сверка данных между сделками фронт- и бэк-офиса и формирование аналитической отчетности (RecoTool) | Инвестиционный бизнес - продуктовое развитие_фронт офис | Майзенберг Филипп Сергеевич
331 | Операции с ценными бумагами на основе АДС/ТИС (Автоматизированной Дилинговой Системы/Торговой Информационной Системы) | Сервисы операционной поддержки инвестиционного бизнеса | Майзенберг Филипп Сергеевич
410 | Управление платежной позицией (УПП) | Оперативное управление балансом | Майзенберг Филипп Сергеевич
663 | Мобильное Приложение Online Broker (ВТБ Мои инвестиции) | Цифровые каналы БО | Майзенберг Филипп Сергеевич
838 | Zfront | Продукты WIM | Майзенберг Филипп Сергеевич
735 | WIM API | Цифровые каналы БО | Майзенберг Филипп Сергеевич
837 | Online Broker | Продукты WIM | Майзенберг Филипп Сергеевич
1245 | Информационно-торговая система QUIK брокерского обслуживания | Продукты WIM | Майзенберг Филипп Сергеевич
346 | Управление клиентской позицией (УКП) | Оперативное управление балансом | Майзенберг Филипп Сергеевич
3 | Учет клиентских конверсионных заявок (Axioma) | Развитие систем продаж продуктов финансового рынка | Майзенберг Филипп Сергеевич
360 | Thomson Reuters Enterprise Platform for Real Time (TREP-RT) | Инвестиционный бизнес - продуктовое развитие_фронт офис | Майзенберг Филипп Сергеевич
1621 | Фондирование | Операционный CRM корпоративного бизнеса | Майзенберг Филипп Сергеевич
366 | Kondor Suite 3.3 | Инвестиционный бизнес - продуктовое развитие_фронт офис | Майзенберг Филипп Сергеевич
490 | ДБО 2.0 | Интернет банк КИБ | Майзенберг Филипп Сергеевич
838 | Zfront | Продукты WIM | Майзенберг Филипп Сергеевич
410 | Управление платежной позицией (УПП) | Оперативное управление балансом | Майзенберг Филипп Сергеевич
346 | Управление клиентской позицией (УКП) | Оперативное управление балансом | Майзенберг Филипп Сергеевич
395 | ВТБ-Фронт | Фронт система. Витрина и Сценарии | Фетисов Алексей Вячеславович
396 | МДМ ФЛ | Фронт система. Витрина и Сценарии | Фетисов Алексей Вячеславович
395 | ВТБ-Фронт | Фронт система. Витрина и Сценарии | Фетисов Алексей Вячеславович
485 | Универсальный фронт-офис «SPECTRUM» v.3.11 | Фронт система. Оформление | Фетисов Алексей Вячеславович
1387 | Переводы ФЛ | Переводы | Фетисов Алексей Вячеславович
627 | Аутентификационный центр | Единая платформа аутентификации | Фетисов Алексей Вячеславович
1572 | Мобильный банк РБ | Мобильный банк | Фетисов Алексей Вячеславович

## Slide 6: Список ИТ-систем провайдеров
РИС ИД | Название ИС ПОТРЕБИТЕЛЬ | Стрим | Ответственный за развитие от Блока/Департамента
574 | Комплексная система мониторинга (код АПД 09.14.06) | IT4IT | Безбогов Сергей Александрович
492 | Взаимодействие АБС Банка с Банком России в рамках ППС (Система P.R.I.S.M.) | Расчетная система | Захаров Михаил Сергеевич
25 | Обеспечение работы ГО и филиалов ВТБ с централизованной БД валютного контроля (АСВКБ) | Валютный контроль и ГОЗ | Захаров Михаил Сергеевич
391 | Way4 (Система ведения карточных счетов и эквайринга) | Карточные операции | Захаров Михаил Сергеевич
417 | Swift Alliance | Расчетная система | Захаров Михаил Сергеевич
76 | Концентратор финансовых транзакций на базе WebSphere Message Broker (КФТ) | Расчетная система | Захаров Михаил Сергеевич
1192 | Организация ЭДО между Банком ВТБ и внешними банками через ПО Транзит | Расчетная система | Захаров Михаил Сергеевич
1165 | Система зарплатных проектов | Операции по банковским картам и сбережения ФЛ | Захаров Михаил Сергеевич
1202 | ЭДО Зарплата | Операции по банковским картам и сбережения ФЛ | Захаров Михаил Сергеевич
407 | Octopus Производство | Карточные операции | Захаров Михаил Сергеевич
366 | Kondor Suite 3.3 | Инвестиционный бизнес - продуктовое развитие_фронт офис | Майзенберг Филипп Сергеевич
739 | IBBOSS | Сервисы операционной поддержки инвестиционного бизнеса | Майзенберг Филипп Сергеевич
331 | Операции с ценными бумагами на основе АДС/ТИС (Автоматизированной Дилинговой Системы/Торговой Информационной Системы) | Сервисы операционной поддержки инвестиционного бизнеса | Майзенберг Филипп Сергеевич
3 | Учет клиентских конверсионных заявок (Axioma) | Развитие систем продаж продуктов финансового рынка | Майзенберг Филипп Сергеевич
838 | Zfront | Продукты WIM | Майзенберг Филипп Сергеевич
663 | Мобильное Приложение Online Broker (ВТБ Мои инвестиции) | Цифровые каналы БО | Майзенберг Филипп Сергеевич
837 | Online Broker | Продукты WIM | Майзенберг Филипп Сергеевич
735 | WIM API | Цифровые каналы БО | Майзенберг Филипп Сергеевич
1665 | Портал корпоративного бизнеса | Операционный CRM корпоративного бизнеса | Майзенберг Филипп Сергеевич
377 | Организация доступа к биржевым торговым системам через сеть Интернет на базе ПО "Quik-Брокер" (интернет-трейдинг) | Инвестиционный бизнес - продуктовое развитие_фронт офис | Майзенберг Филипп Сергеевич
131 | Учёт клиентских депозитных операций (Axioma) | Развитие систем продаж продуктов финансового рынка | Майзенберг Филипп Сергеевич
349 | Депозитарная деятельность на основе ПО Diasoft FA# Treasure | Депозитарий | Майзенберг Филипп Сергеевич
401 | Корпоративное Хранилище Данных (КХД) | Детальные слои КХД | Рыбченко Никита Евгеньевич
552 | Корпоративное информационное хранилище Банка ВТБ (ПАО)». | Детальные слои КИХ/ЕХД | Рыбченко Никита Евгеньевич
1330 | Единая автоматизированная система управления персоналом | HR Решения | Рыбченко Никита Евгеньевич
405 | Tessa (DocsVision) | Закупки | Рыбченко Никита Евгеньевич
610 | Оперативный склад данных | Оперативные данные | Рыбченко Никита Евгеньевич
1499 | Удостоверяющий центр ВТБ | Стрим еще не открыт/Вне стрима | Саранцев Дмитрий Васильевич
485 | Универсальный фронт-офис «SPECTRUM» v.3.11 | Фронт система. Оформление | Фетисов Алексей Вячеславович
395 | ВТБ-Фронт | Фронт система. Витрина и Сценарии | Фетисов Алексей Вячеславович
396 | МДМ ФЛ | Фронт система. Витрина и Сценарии | Фетисов Алексей Вячеславович
1249 | Управление курьерской доставкой (Maxoptra.Couriers ) | Продажи и обслуживание вне отделений | Фетисов Алексей Вячеславович